1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint (Sprint Goal) và các hạng mục công việc  sẽ thực hiện.
Thời lượng gợi ý: 2–4 giờ cho Sprint 2 tuần.

Cách tổ chức chi tiết

- Chuẩn bị trước buổi họp

  - Product Owner chuẩn bị Product Backlog đã được sắp xếp ưu tiên.

  - Nhóm dev xem trước backlog để ước lượng khối lượng công việc.

- Phần 1 – Xác định mục tiêu Sprint

  - Product Owner trình bày mục tiêu muốn đạt trong Sprint.

  - Ví dụ mục tiêu Sprint cho ứng dụng mua sắm:
 “Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng thành công.”

- Phần 2 – Chọn các hạng mục từ Product Backlog

  - Team cùng PO xem xét các User Story ưu tiên.

  - Nhóm dựa vào velocity hoặc capacity (số giờ/người trong Sprint) để chọn phù hợp.

  - Ví dụ chọn vào Sprint Backlog:

    - US01: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

    - US02: Xem giỏ hàng

    - US03: Xoá sản phẩm khỏi giỏ

    - US04: Thanh toán (version cơ bản)

- Phần 3 – Lập kế hoạch thực hiện

  - Các User Story được chia nhỏ thành các Task kỹ thuật.

  - Nhóm tự ước lượng từng Task (story point hoặc giờ).

  - Scrum Master đảm bảo mọi người hiểu rõ phạm vi và không over-commit.

Output của Sprint Planning

- Mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

- Sprint Backlog: danh sách task + ước lượng.

- Kế hoạch thực hiện: ai làm gì, phụ thuộc ở đâu, rủi ro nào.

2. Daily Scrum (Họp hằng ngày)

Mục tiêu: Kiểm tra tiến độ và cập nhật kế hoạch trong ngày.
Thời lượng: 15 phút.

Cách tổ chức chi tiết

- Scrum Master đảm bảo cuộc họp đứng (stand-up) bắt đầu đúng giờ.

- Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

  - Hôm qua đã làm gì để giúp đạt được Sprint Goal?

  - Hôm nay sẽ làm gì?

  - Có gặp trở ngại gì không?

- Nếu phát sinh vấn đề:

  - Scrum Master ghi nhận -> tổ chức họp nhỏ ngay sau Daily Scrum để giải quyết.

Ví dụ nội dung Daily Scrum thực tế

- Dev A: “Hôm qua em hoàn thiện API giỏ hàng, hôm nay em làm phần cập nhật số lượng sản phẩm. Không có blocker.”

- Dev B: “Em gặp lỗi khi gọi API thanh toán. Cần support từ backend.”

3. Sprint Review (Trình bày kết quả Sprint)

Mục tiêu: Trình diễn Increment cho PO/khách hàng và nhận phản hồi.
Thời lượng: 1–2 giờ.

Cách tổ chức chi tiết

- Scrum Master mở buổi Review, nhắc lại mục tiêu Sprint.

- Team dev trình diễn sản phẩm đã Done

  - Demo trực tiếp:

    - Chọn sản phẩm -> Thêm vào giỏ

    - Xem giỏ hàng

    - Xoá sản phẩm khỏi giỏ

    - Thanh toán đơn giản

  - Giải thích: đã làm gì, chưa làm gì, lý do.

- PO/khách hàng đưa ra phản hồi

  - Ví dụ: “Nút Xoá nên đặt rõ ràng hơn. Phần thanh toán cần hiển thị phí ship.”

- Cập nhật Product Backlog

  - PO thêm các yêu cầu mới hoặc điều chỉnh theo feedback.

Output của Sprint Review

- Bản demo hoạt động của sản phẩm (Increment).

- Feedback từ PO.

- Backlog được cập nhật.

4. Sprint Retrospective (Họp rút kinh nghiệm)

Mục tiêu: Xem lại quy trình làm việc để cải thiện cho Sprint tiếp theo.
Thời lượng: 1–1.5 giờ.

Cách tổ chức chi tiết

Scrum Master dẫn dắt buổi retrospective theo 3 câu hỏi truyền thống:

Điều gì đã làm tốt?

- Team phối hợp tốt với PO.

- Chia task rõ ràng, ít xung đột code.

Điều gì chưa tốt?

- API thanh toán nhiều lần bị chậm.

- User Story chưa chia nhỏ hợp lý, dẫn đến cuối Sprint bị dồn việc.

Cần cải thiện điều gì cho Sprint sau?

- Tổ chức họp refinement tốt hơn.

- Thiết lập quy trình test sớm hơn (Shift-left testing).

- Giảm WIP (work in progress) để tập trung hoàn thành từng story.

Scrum Master phải:

- Tạo môi trường an toàn (không đổ lỗi).

- Viết ra 2–3 action items thực tế cho Sprint kế tiếp.