Sprint Retrospective Report

1. Những điều làm tốt trong Sprint

- Hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đề ra trong Sprint.

- Chất lượng code ổn định, ít lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.

- Các thành viên hỗ trợ nhau tốt trong các vấn đề kỹ thuật.

- Các buổi Daily Scrum diễn ra đúng giờ và bám sát mục tiêu.

2. Những điều cần cải thiện

- Giao tiếp giữa các thành viên chưa hiệu quả, đặc biệt khi cần phối hợp xử lý các tính năng liên quan.

- Chia task chưa rõ ràng khiến một số thành viên làm trùng công việc.

- Một số issue bị chậm do thiếu cập nhật trạng thái kịp thời.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Thiếu quy trình báo cáo tiến độ rõ ràng.

- Chưa có kênh giao tiếp chuyên biệt cho các cuộc thảo luận kỹ thuật.

- Backlog Refinement chưa được thực hiện đầy đủ dẫn đến phân chia task thiếu chi tiết.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Tăng cường giao tiếp qua các kênh trao đổi kỹ thuật (như Slack, Teams).

- Áp dụng quy trình cập nhật tiến độ theo chuẩn (ví dụ: cập nhật trạng thái task mỗi ngày).

- Tổ chức phiên Backlog Refinement đều đặn và chi tiết hơn.

- Thiết lập quy tắc phối hợp nhóm khi xử lý các task phụ thuộc lẫn nhau.