MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI DEV BACKEND

Thời gian: 15 phút
Ngày: 20/11/2025
Scrum Master: Bạn
Thành viên tham gia:

- Dev 1 – Minh

- Dev 2 – Khôi

- Dev 3 – Hùng

- Dev 4 – Trí

- Thành viên 1 – Minh

- Hôm qua tôi đã  hoàn thành logic xử lý cho API đăng ký tài khoản và viết test cho module xác thực email.

- Hôm nay tôi sẽ  tiếp tục phát triển API đăng nhập và bổ sung middleware xác thực JWT.

- Không có trở ngại.

- Thành viên 2 – Khôi

- Hôm qua tôi đã  tối ưu hệ thống cache cho module sản phẩm.

- Hôm nay tôi sẽ  kiểm thử tốc độ phản hồi API sản phẩm và cải thiện các truy vấn SQL.

+Trở ngại:

- Tốc độ truy vấn dữ liệu vẫn còn chậm khi filter nhiều điều kiện.

- Giải pháp: Hãy rà soát lại index trong bảng,

- Thành viên 3 – Hùng

- Hôm qua tôi đã  hoàn thiện API thanh toán nội bộ và viết tài liệu tích hợp.

- Hôm nay tôi sẽ bắt đầu tích hợp API thanh toán của đối tác bên thứ ba.

+Trở ngại:

- Kết nối API thanh toán từ phía đối tác thường trả lỗi 503.

- Giải pháp: Hãy làm việc trực tiếp với nhóm phụ trách API của đối tác, kiểm tra giới hạn rate-limit và thử môi trường sandbox khác,

- Thành viên 4 – Trí

- Hôm qua tôi đã setup module gửi email bằng hàng đợi (queue) với RabbitMQ.

- Hôm nay tôi sẽ kiểm thử chức năng gửi email số lượng lớn và tối ưu consumer.

Trở ngại:

- Email queue xử lý chậm khi lượng email lớn hơn 5.000.

- Giải pháp: Hãy tăng số lượng consumer worker, kiểm tra cấu hình prefetch và phân chia queue theo loại email để giảm tải.

SCRUM MASTER – BẢN BÁO CÁO DAILY SCRUM

1. Tóm tắt tiến độ chung

- Các API cốt lõi (authentication, sản phẩm, thanh toán) vẫn đang phát triển đúng hướng.

- Các test backend bắt đầu được viết đều.

- Chưa có nhiệm vụ nào trễ kế hoạch so với Sprint Backlog.

2. Các trở ngại được ghi nhận

| Trở ngại | Người gặp | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Truy vấn SQL chậm | Khôi | Trung bình | Làm việc với đội DB, tối ưu index, phân tích truy vấn |
| API thanh toán đối tác lỗi 503 | Hùng | Cao | Liên hệ bộ phận API đối tác, dùng mock để không chặn tiến độ |
| Queue xử lý email chậm | Trí | Thấp | Tăng worker, điều chỉnh prefetch, chia queue |

3. Điều chỉnh kế hoạch

- Cho phép Hùng dùng mock API để tiếp tục dev mà không phải chờ phía đối tác.

- Ưu tiên tối ưu truy vấn cho module sản phẩm để đảm bảo hiệu suất chung.

- Trí sẽ dành 1 buổi để benchmark queue và báo cáo kết quả.

4. Kết luận

- Nhóm vẫn đủ khả năng đạt mục tiêu Sprint.

- Các trở ngại đã có hướng giải quyết rõ ràng và không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng tiến độ.

- Scrum Master sẽ theo dõi 3 vấn đề chính: hiệu suất query, kết nối API đối tác, queue email.